RENCANA KERJA
Jika penawaran kami di setujui, proyek ini akan dilakukan selama 60 hari kerja,setelah kontrak kerja ditandatangani. Berikut ini rancangan kontrak kerja.

GANTCHART

Kegiatan Dan Waktu Pelaksanaan	JANUARI				FEBRUARI
	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisi Kebutuhan
Design fungsi
Pemrograman
Pengujian
Instalasi
Pelatihan
Pemeliharaan
Dokumentasi

RANCANGAN BIAYA
Hardware

NO	KETERANGAN	QTY	UNIT	HARGA / (RP)	JUMLAH / (RP)
1	Komputer	1	Unit	5.000.000	5.000.000
2	Keyboard logitech	1	Unit	70.000	70.000
3	Mouse logitech	1	Unit	50.000	50.000
4	Kabel USB uk 30m	1	Meter	300.000	300.000
5	HP VIVO Y71	1	Pcs	2.000.000	2.000.000
6	Modem GSM	1	Pcs	500.000	500.000
7	Kursi	1	Unit	35.000	35.000
8	External Hardrive	1	Unit	1.700.000	1.700.000
9	Outlet Kabel Power		Meter	100.000	100.000
JUMLAH					9.75.5000

Software

No	Keterangan	Qty	Unit	Harga / (Rp)	Jumlah / (Rp)
1	OS Windows 10 + License	1	Unit	1.700.000	1.700.000
2	Instalasi Visual Code, JDK 8.3 J2SE dan MySQL server	1	Unit	900.000	900.000
3	Microsoft Windows Office 2019 + License	1	Unit	750.000	750.000
JUMLAH					3.350.000

Biaya Tenaga Kerja

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Project Manager dan System Analist	10.000.000
2	Database Designer dan Graphics Designer	5.000.000
3	Programmer, Tester dan Dokumenter	15.000.000
JUMLAH		30.000.000